## Slide 1: Basischeck Stimme

## Slide 2: Ausgangslage
Das Projekt Basischeck Stimme ist inhaltlich darauf ausgerichtet Schülerinnen und Schüler direktes Feedback zur Stimme zu geben. Eine wichtige Bestrebung in der Schule ist die Verfügbarkeit von Tools, welche den Schülerinnen und Schüler ermöglicht, sich selbstständig weiterzuentwickeln.
Technologie:
  JS
  PHP
  MySQL
  Drupal 8

## Slide 3: Ziel?
Webtool welches direktes Feedback zur Stimme gibt:
  Z.B: Chord
Gute Dokumentation für die Weiterentwicklung in der Zukunft.
Notes: Was vom Auftrageber gewünscht wurde, war eine gute Dokumentation, für die Erweiterbarkeit der Webseite

## Slide 4: Meilensteine
Hochladen der Daten auf die Datenbank
  Dokumentation
Schicken der Daten an die API (SonicAPI)
  Dokumentation
Auswertung der API (SonicAPI) Abspeichern und Anzeigen
  Dokumentation
Drupal Darstellung (Interface)
  Dokumentation
Testen
  Dokumentation
Notes: 1 – 1.5 Monate pro Meilenstein, Testen eher weniger
Jeweils 4 Wochen, 2 Wochen Coden 2 Wochen Doku inkl. Zwischenpräsentation

## Slide 5: Bisheriges
Erfolge:
  Erste kleine PHP Erfolge
  Einarbeitung in PHP, JS und Drupal
Probleme:
  Blob Speichert die Dateien als .bin  eine Lösung muss gefunden werden um .mp3 oder .wav zu speichern
  Fehlende Drupal Kenntnisse

## Slide 6: Mockup